T E C H N I C A L I M P L E M E N T A T I O N B R I E F RPG Initiative Tracker Documento Técnico de Implementação Briefing executável para zAI — MVP 1 completo Stack: Next.js 15 · Better Auth · Drizzle · Supabase · Vercel · Upstash Padrão: DDD leve + State Machine + Repository + Event-driven Versão 1.0 · 18 de outubro de 2026 Idioma: Português (Brasil) Documento técnico de implementação v1.0

Sumário

1. Visão Geral e Stack

1. Visão Geral e Stack	1

Stack tecnológico	1

Escopo do MVP 1	1

Riscos técnicos principais	3

2. Arquitetura	3

Camadas	3

Padrões de design	4

3. Modelo de Dados	4

Constraints críticas	4

RLS — defense-in-depth	4

4. Roadmap Master de Execução	5

Ordem recomendada de execução paralela	5

5. Fase F0 — Setup do Projeto	6

Pré-requisitos	6

Entregáveis	7

Pseudo-código chave	8

Critérios de aceitação	8

6. Fase F1 — Better Auth + Discord OAuth	9

Pré-requisitos	9

Entregáveis	10

Pseudo-código chave	11

Critérios de aceitação	11

7. Fase F2 — Schema do Banco (Drizzle)	12

Pré-requisitos	12

Entregáveis	12

Pseudo-código chave	13

Critérios de aceitação	14

8. Fase F3 — Importação do SRD 5.2	15

Pré-requisitos	15

Entregáveis	15

Pseudo-código chave	16

Critérios de aceitação	16

9. Fase F4 — CRUD de Personagem	17

Pré-requisitos	17

Entregáveis	18

Pseudo-código chave	19

Critérios de aceitação	19

10. Fase F5 — NPC Templates + Temp NPCs	20

Pré-requisitos	21

Entregáveis	21

Pseudo-código chave	22

Critérios de aceitação	22

11. Fase F6 — Salas e Membership	23

Pré-requisitos	23

Entregáveis	24

Pseudo-código chave	25

Critérios de aceitação	26

12. Fase F7 — Initiative Core (State Machine + Server Roll)	27

Pré-requisitos	27

Entregáveis	27

Pseudo-código chave	28

Critérios de aceitação	29

13. Fase F8 — Initiative UX (Sua vez, Próximo, Passar, Adicionar, Finalizar)	30

Pré-requisitos	30

Entregáveis	30

Pseudo-código chave	32

Critérios de aceitação	32

14. Fase F9 — Timer Server-Authoritative	34

Pré-requisitos	34

Entregáveis	34

Pseudo-código chave	35

Critérios de aceitação	35

15. Fase F10 — Notificação Sonora + Visual	37

Pré-requisitos	37

Entregáveis	37

Pseudo-código chave	38

Critérios de aceitação	38

16. Fase F11 — Hardening de Segurança	40

Pré-requisitos	40

Entregáveis	40

Pseudo-código chave	41

Critérios de aceitação	42

17. Fase F12 — Testes E2E + Deploy Vercel	43

Pré-requisitos	43

Entregáveis	43

Pseudo-código chave	44

Critérios de aceitação	45

18. Checklist Final de Pronto (MVP 1)	46

Pré-requisitos externos	46

F0 — Setup	47

F1 — Auth	48

F2 — Schema	49

F3 — SRD Import	49

F4 — Character CRUD	50

F5 — NPC Templates	51

F6 — Salas	51

F7 — Initiative Core	52

F8 — Initiative UX	53

F9 — Timer	54

F10 — Sound + Visual	55

F11 — Security	56

F12 — Tests + Deploy	57

Nota: Este sumário é gerado via campos. Para atualizar os números de página após edição, clique com o botão direito no sumário e selecione "Atualizar Campo".

# 1. Visão Geral e Stack

Este documento descreve a implementação do RPG Initiative Tracker, um sistema web para rastreamento de iniciativa em mesas de RPG de D&D 5.5E. O produto é público (qualquer usuário pode criar conta e sala), com foco em segurança e UX real-time. O público-alvo do documento é uma zAI que vai codar o projeto fase por fase, por isso o texto é denso e direto, com pseudo-código, prompts prontos por fase e diagramas.

## Stack tecnológico

| Tecnologia | Papel | Versão |
| --- | --- | --- |
| Next.js (App Router) | Frontend RSC + Client Islands; Server Actions para mutações | 15.x |
| Better Auth | Auth server — sessions em Postgres, Discord OAuth, webhook user.deleted | 1.x |
| Drizzle ORM | Schema typed; migrations type-safe; queries no Server Action | latest |
| Supabase Postgres | Banco relacional com RLS (defense-in-depth) + audit | — |
| Supabase Realtime | Broadcast channels por sala (room:{id}) via service role key | — |
| Supabase Storage | Sons customizados por sala; avatars | — |
| TanStack Query | Cache de queries client-side + invalidação | 5.x |
| Zustand | Estado efêmero da sala (queue, presence, current participant) | 5.x |
| Zod | Validação de inputs em todos os Server Actions | 3.x |
| @upstash/ratelimit | Rate limit: 30 rolls/min/user; 10 room-creates/min/user | 2.x |
| Vercel Cron | Job de 1min para auto-pass do timer server-side | — |
| Web Audio API | Sons de notificação (your-turn, prepare, timer-warning) | nativo |
| shadcn/ui + Tailwind 4 | Componentes UI + design system | latest |

## Escopo do MVP 1

- Auth via Discord OAuth + email (Better Auth)

- Salas (rooms) com mestre + N jogadores, código de entrada 6 chars

- Ficha completa D&D 5.5E SRD 5.2 (CC-BY) — espécies, classes, subclasses, backgrounds, feats, spells, equipment

- NPCs persistentes (personagens do mestre) + NPCs temporários (stat block com quantity)

- Initiative tracker: state machine + d20 server-side + tie-break D&D + fila reativa

- Timer 2min default por turno, configurável por sala, auto-pass server-side

- Notificações sonoras + visuais; mestre pode customizar som por sala

- Privacidade: jogador toggle "ficha visível ao mestre"

- Segurança: rate limit, audit log, webhook account deletion, email verification

## Riscos técnicos principais

- Real-time consistency: broadcast pode chegar antes do commit. Mitigação: clients fazem refetch otimista ao receber broadcast; Server Action sempre faz commit antes de broadcast.

- SRD import: 5.2 tem ~400 entries (espécies, classes, spells, equipamentos). Mitigação: script de importação em fase isolada (F3) com seed command.

- Timer authority: client-side é trapaceável. Mitigação: Vercel Cron 1min + Edge Function autoritativa; client só mostra countdown derivado de turn_started_at.

# 2. Arquitetura

Figura 1 — Diagrama de componentes e fluxo de dados.

## Camadas

| Camada | Responsabilidade | Notas |
| --- | --- | --- |
| Client | RSC para leituras autenticadas; Client Islands para UI real-time (QueueView, YourTurnButton, Timer) | Server Components não podem usar Supabase Realtime subscriptions |
| Server Actions | Mutações autoritativas: getSession → Zod → Drizzle query → Rate limit → Audit → Broadcast | Toda write passa aqui; client nunca escreve direto no banco |
| Better Auth | Sessions em Postgres; Discord OAuth; webhook user.deleted → handleAccountDeletion | Cookies httpOnly; CSRF embutido |
| Supabase Postgres | Domain tables + audit; RLS defense-in-depth (writes só via service role) | RLS liberal para leituras quando é membro da sala |
| Supabase Realtime | Channel room:{id} broadcast: turn:passed, your_turn, you_are_next, timer:warning, room:destroyed | Service role key server-side; client subscribe via anon |
| Vercel Cron | Job 1min: consulta initiatives com turn_started_at + turn_seconds < now → autoPassTurn | Authoritativo; client countdown é derivado, nunca fonte de verdade |
| Upstash Redis | Rate limit em mutations críticas (roll, createRoom) | Sliding window 60s |

## Padrões de design

| Padrão | Aplicação |
| --- | --- |
| DDD leve | Entidades: User, Character, Room, RoomMembership, RoomCharacter, RoomTempNpc, Initiative, InitiativeParticipant, Notification |
| State Machine | Initiative.status: draft → rolling → ordered → active → finished; transições autoritativas no server |
| Repository Pattern | CharacterRepository, RoomRepository, InitiativeRepository — facilita trocar Drizzle por outro ORM e testar |
| Event-Driven (Realtime) | Server Action → commit → broadcast no channel; clients inscrevem e reagem |
| Server-Authoritative | Tudo que afeta estado de jogo (dice, turn, queue) passa por Server Action; client só renderiza |
| CQRS leve | Leituras via RSC + Postgres Changes; escritas via Server Actions (separação de responsabilidade) |

# 3. Modelo de Dados

Figura 2 — Diagrama entidade-relacionamento.

## Constraints críticas

| Tabela | Constraint | Garante |
| --- | --- | --- |
| room_characters | UNIQUE(room_id, active_for_user_id) | 1 PJ ativo por sala por jogador |
| room_members | PK(room_id, user_id) | Membro único por sala |
| initiative_participants | CHECK: (character_id IS NOT NULL) != (temp_npc_id IS NOT NULL) | Participant é character XOR temp_npc, nunca ambos |
| initiatives.status | CHECK in ('draft','rolling','ordered','active','finished') | State machine consistente |
| rooms.code | UNIQUE | Códigos de entrada não colidem |
| characters.is_visible_to_master | BOOL default true | Toggle de privacidade — RLS condicional |

## RLS — defense-in-depth

Como todas as mutações passam por Server Actions com service role (que bypass RLS), RLS é redundante para writes. Mantemos RLS para leituras diretas do client (quando o client SDK Supabase é usado para SELECT):

- characters: SELECT permitido se owner_user_id = auth.uid() OR (is_visible_to_master = true AND exists room_membership)

- initiatives, initiative_participants: SELECT permitido se exists room_membership

- notifications: SELECT permitido se user_id = auth.uid()

- audit_rolls, audit_logs: SELECT só para mestre da sala ou admin

- WRITE: DENY all para anon/authenticated roles (só service role bypass)

# 4. Roadmap Master de Execução

A execução segue ordem de dependência: do mais simples e independente (setup, auth) ao mais complexo e dependente (security, testing). Cada fase tem pré-requisitos claros — não pular fases. Estimativa em dias de desenvolvimento (zAI é ~3-5x mais rápida que humano, então 1d = ~2-3h de execução efetiva).

| Fase | Nome | Pré-req. | Dias | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Setup do projeto | — | 1 | Nenhuma |
| F1 | Better Auth + Discord OAuth | F0 | 2 | Auth é base para tudo |
| F2 | Schema Drizzle | F0 | 2 | Schema deve existir antes de features |
| F3 | Importação SRD 5.2 | F2 | 2 | Tabelas srd_* antes de usar em F4 |
| F4 | CRUD de personagem | F1, F3 | 4 | Auth + SRD |
| F5 | NPC templates + temp NPCs | F2 | 2 | Schema (independente de F4) |
| F6 | Salas & membership | F1, F2, F4 | 3 | Personagens existem para seleção |
| F7 | Initiative core + server roll | F6 | 4 | Salas e membros |
| F8 | Initiative UX (vez, passar, etc.) | F7 | 3 | State machine do core |
| F9 | Timer server-authoritative | F7, F8 | 2 | Initiative funcional |
| F10 | Notificação sonora + visual | F7, F8 | 1 | Real-time events |
| F11 | Hardening de segurança | F1-F10 | 2 | Todas as features estão prontas |
| F12 | Testes E2E + deploy Vercel | F11 | 2 | Pós-hardening |

Tabela 1 — Roadmap das 12 fases. Total estimado: 30 dias.

## Ordem recomendada de execução paralela

Algumas fases podem rodar em paralelo (zAI em abas separadas ou commits separados no mesmo repositório):

- F1 + F2 em paralelo (Auth e Schema são independentes)

- F3 só depois de F2 (precisa das tabelas srd_*)

- F4 + F5 em paralelo (Personagem e NPC Template são independentes)

- F6 depois de F4 e F5 (Salas consomem ambos)

- F7-F12 são estritamente sequenciais (cada um depende do anterior)

# 5. Fase F0 — Setup do Projeto

## Pré-requisitos

- Conta Vercel + Supabase provisionados

- Node 20+ e bun ou npm instalados localmente

- Repositório git criado (GitHub/GitLab)

## Entregáveis

- Projeto Next.js 15 inicializado em /src (App Router, TypeScript strict)

- Tailwind 4 + shadcn/ui init (components.json + base components)

- Estrutura de pastas: /src/{app,lib,actions,components,hooks,stores,types}

- .env.example com todas as variáveis necessárias

- drizzle.config.ts apontando para DATABASE_URL

- Página placeholder em / mostrando "RPG Initiative Tracker — Setup OK"

## Pseudo-código chave

# .env.example DATABASE_URL=postgres://postgres.[ref]:[pwd]@aws-0-[region].supabase.co:5432/postgres DIRECT_URL=postgres://postgres.[ref]:[pwd]@aws-0-[region].supabase.co:5432/postgres BETTER_AUTH_SECRET= # 32+ chars aleatório BETTER_AUTH_URL=http://localhost:3000 DISCORD_CLIENT_ID= DISCORD_CLIENT_SECRET= DISCORD_REDIRECT_URI=http://localhost:3000/api/auth/callback/discord SUPABASE_URL=https://[ref].supabase.co SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY= SUPABASE_ANON_KEY= UPSTASH_REDIS_REST_URL= UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN= NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=${SUPABASE_URL} NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=${SUPABASE_ANON_KEY} # drizzle.config.ts import { defineConfig } from 'drizzle-kit'; export default defineConfig({ schema: './src/lib/db/schema.ts', out: './drizzle', dialect: 'postgresql', dbCredentials: { url: process.env.DATABASE_URL! }, });

## Critérios de aceitação

☐  npm run dev sobe em localhost:3000

☐  Linting (eslint + prettier) passa sem warnings

☐  drizzle-kit generate cria pasta /drizzle sem erros

☐  Variáveis de ambiente validadas via Zod no startup (env.ts)

☐  Página placeholder renderiza em RSC sem JavaScript client

PROMPT PARA ZAI Você está iniciando o projeto "RPG Initiative Tracker" (Next.js 15 + Better Auth + Drizzle + Supabase + Vercel). Esta é a Fase F0 — Setup do projeto base. LEIA PRIMEIRO: o documento técnico de implementação, seções 1-4 (visão geral, arquitetura, modelo de dados, roadmap). OBJETIVO: scaffold mínimo e funcional. Não implemente features ainda. TAREFAS: 1. Inicializar Next.js 15 (App Router, TypeScript strict) em /src 2. Adicionar Tailwind 4 + shadcn/ui init (apenas componentes base: button, input, dialog, table, badge, card) 3. Instalar deps: drizzle-orm, drizzle-kit, better-auth, @supabase/supabase-js, @supabase/ssr, @tanstack/react-query, zustand, zod, @upstash/ratelimit, @upstash/redis, nanoid, dompurify, image-size 4. Criar estrutura de pastas conforme documento 5. Criar .env.example com TODAS as variáveis (ver pseudo-código F0) 6. Criar src/lib/env.ts validando com Zod (throw se faltar) 7. Criar drizzle.config.ts 8. Página / mostrando placeholder "RPG Initiative Tracker — Setup OK" via RSC NÃO FAÇA: auth, schema, ou qualquer feature. Só scaffold. ENTREGAR: commit "F0: scaffold" no git. `npm run dev` funcional.

# 6. Fase F1 — Better Auth + Discord OAuth

## Pré-requisitos

- F0 concluído (scaffold + .env)

- Discord app criado em https://discord.com/developers/applications (CLIENT_ID + SECRET)

- Redirect URI configurada no Discord: http://localhost:3000/api/auth/callback/discord

## Entregáveis

- src/lib/auth/better-auth.ts configurado (database, discord, emailAndPassword)

- Tabelas auth geradas pelo Better Auth CLI: user, session, account, verification

- Drizzle migration inicial aplicada (drizzle-kit push)

- Route handler /api/auth/[...all]/route.ts delegando para Better Auth

- Middleware middleware.ts validando sessão em rotas /dashboard, /rooms, /characters

- Páginas /login (Discord button), /register (email), /callback/[provider]

- Componente <UserMenu/> mostrando avatar + nome + logout

- Helper getSession() server-side (lê cookie httpOnly)

## Pseudo-código chave

// src/lib/auth/better-auth.ts import { betterAuth } from "better-auth"; import { drizzleAdapter } from "better-auth/adapters/drizzle"; import { db } from "@/lib/db/client"; export const auth = betterAuth({ database: drizzleAdapter(db, { provider: "pg" }), secret: env.BETTER_AUTH_SECRET, baseURL: env.BETTER_AUTH_URL, trustedOrigins: [env.BETTER_AUTH_URL], socialProviders: { discord: { clientId: env.DISCORD_CLIENT_ID, clientSecret: env.DISCORD_CLIENT_SECRET, redirectURI: env.DISCORD_REDIRECT_URI, }, }, emailAndPassword: { enabled: true, requireEmailVerification: true }, user: { // webhook hook: disparado quando user deleta própria conta deleteUser: { enabled: true, beforeDelete: async (user) => { /* notificar salas */ } }, }, }); // Server-side helper export async function getSession() { const session = await auth.api.getSession({ headers: await headers() }); if (!session) throw new AuthError("unauthenticated"); return session; } // middleware.ts export async function middleware(req: NextRequest) { const session = await auth.api.getSession({ headers: req.headers }); if (!session && PROTECTED_PATHS.test(req.nextUrl.pathname)) { return NextResponse.redirect(new URL("/login", req.url)); } }

## Critérios de aceitação

☐  Login com Discord funciona (redireciona, volta, cria session)

☐  Login com email/senha funciona (com email verification)

☐  Rota /dashboard redireciona para /login sem sessão

☐  Cookie httpOnly aparece no browser após login

☐  Logout limpa sessão no banco + cookie

☐  Tabelas user, session, account, verification existem no Supabase

PROMPT PARA ZAI Você está continuando o "RPG Initiative Tracker" (F0 concluído). Fase F1 — Better Auth + Discord OAuth. OBJETIVO: auth completo (Discord OAuth + email/password com verificação). TAREFAS: 1. Criar Discord app em discord.com/developers/applications; pegar CLIENT_ID + SECRET 2. Configurar redirect URI no Discord: http://localhost:3000/api/auth/callback/discord 3. src/lib/auth/better-auth.ts (database adapter Drizzle + Discord + emailAndPassword com requireEmailVerification) 4. Rodar `npx @better-auth/cli migrate` para gerar tabelas auth no Postgres 5. Route handler catch-all /api/auth/[...all]/route.ts delegando para auth.handler 6. middleware.ts validando sessão em rotas protegidas 7. Páginas: /login (botão Discord + form email), /register, /callback/[provider], /verify-email 8. <UserMenu/> component (avatar, nome, logout) 9. Helper server-side getSession() REFERÊNCIA: ler seção 6 do documento técnico (pseudo-código F1). NÃO FAÇA: schema de domínio (characters, rooms), nem features de RPG. ENTREGAR: commit "F1: auth (Discord + email)". Login funcional; rota protegida redireciona.

# 7. Fase F2 — Schema do Banco (Drizzle)

## Pré-requisitos

- F0 concluído

- F1 parcial (tabelas auth existem no Postgres)

## Entregáveis

- src/lib/db/schema.ts com TODAS as tabelas de domínio (characters, npc_templates, rooms, room_members, room_characters, room_temp_npcs, initiatives, initiative_participants, notifications, audit_rolls, audit_logs)

- Enums definidos: room_status, member_role, initiative_status, participant_type, added_mode

- Constraints críticas: UNIQUE(room_id, active_for_user_id) em room_characters; CHECK character_id XOR temp_npc_id em initiative_participants

- RLS policies aplicadas via SQL migration (defense-in-depth)

- drizzle-kit push aplica sem erros

- Helper db (query builder) exportado de src/lib/db/client.ts

## Pseudo-código chave

// src/lib/db/schema.ts (extrato chave) export const rooms = pgTable('rooms', { id: uuid('id').defaultRandom().primaryKey(), masterUserId: uuid('master_user_id').notNull().references(() => user.id), name: text('name').notNull(), code: text('code').notNull().unique(), status: roomStatusEnum.default('active'), turnSeconds: integer('turn_seconds').default(120), customSoundUrl: text('custom_sound_url'), isPaused: boolean('is_paused').default(false), destroyedAt: timestamptz('destroyed_at'), createdAt: timestamptz('created_at').defaultNow(), }); export const roomCharacters = pgTable('room_characters', { roomId: uuid('room_id').references(() => rooms.id), characterId: uuid('character_id').references(() => characters.id), isNpc: boolean('is_npc').default(false), activeForUserId: uuid('active_for_user_id'), // set só se isNpc=false }, (t) => ({ pk: primaryKey({ columns: [t.roomId, t.characterId] }), uniqueActive: unique().on(t.roomId, t.activeForUserId), // 1 PJ/sala })); export const initiativeParticipants = pgTable('initiative_participants', { id: uuid('id').defaultRandom().primaryKey(), initiativeId: uuid('initiative_id').references(() => initiatives.id), participantType: participantTypeEnum.notNull(), characterId: uuid('character_id'), tempNpcId: uuid('temp_npc_id'), label: text('label').notNull(), userIdResponsible: uuid('user_id_responsible'), rollResult: integer('roll_result'), position: integer('position'), hasRolled: boolean('has_rolled').default(false), hasPlayed: boolean('has_played').default(false), addedMode: addedModeEnum.default('roll'), }, (t) => ({ // CHECK: character_id XOR temp_npc_id xorCheck: check("xor_participant", sql`((${t.characterId} IS NOT NULL)::int + (${t.tempNpcId} IS NOT NULL)::int) = 1`), })); // RLS (aplicada via SQL migration supabase) CREATE POLICY "owner_or_visible" ON characters FOR SELECT USING (owner_user_id = auth.uid() OR (is_visible_to_master = true AND EXISTS (SELECT 1 FROM room_members WHERE user_id = auth.uid()))); -- WRITE: DENY all (só service role bypass)

## Critérios de aceitação

☐  drizzle-kit push cria todas as tabelas no Supabase sem erro

☐  Tabelas auth + domínio coexistem

☐  Constraint UNIQUE(room_id, active_for_user_id) impede 2º PJ ativo do mesmo jogador

☐  CHECK em initiative_participants rejeita character_id E temp_npc_id simultâneos

☐  RLS: SELECT em characters só funciona se owner OU visível + membro da sala

☐  RLS: SELECT em initiatives/audit_logs só funciona se membro da sala

☐  Helper db exportado e tipado

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F0+F1 concluídos). Fase F2 — Schema Drizzle completo. OBJETIVO: definir TODO o schema de domínio, sem implementar features. TAREFAS: 1. src/lib/db/schema.ts com TODAS as tabelas: - characters, npc_templates - rooms, room_members, room_characters, room_temp_npcs - initiatives, initiative_participants - notifications, audit_rolls, audit_logs 2. Definir enums: room_status, member_role, initiative_status, participant_type, added_mode 3. Aplicar constraints críticas (ver pseudo-código F2): - UNIQUE(room_id, active_for_user_id) em room_characters - CHECK character_id XOR temp_npc_id em initiative_participants - UNIQUE code em rooms 4. drizzle.config.ts já existe (de F0) 5. `drizzle-kit push` para aplicar no Supabase 6. src/lib/db/client.ts exporta `db` (query builder Drizzle) 7. SQL migration separada (supabase/migrations/rls.sql) com RLS policies (defense-in-depth) 8. Aplicar RLS via `supabase db push` ou painel REFERÊNCIA: seções 3 e 7 do documento técnico. Diagrama ER na figura 2. NÃO FAÇA: features de RPG. Só schema. ENTREGAR: commit "F2: schema". `drizzle-kit push` limpo.

# 8. Fase F3 — Importação do SRD 5.2

## Pré-requisitos

- F2 concluído (tabelas srd_* existem no schema)

- Acesso ao repositório SRD 5.2 (https://github.com/5e-bits/5e-database) ou JSON oficial CC-BY

## Entregáveis

- Script de importação src/lib/rpg/srd-import.ts que lê JSON do SRD 5.2

- Popula tabelas: srd_species, srd_classes, srd_subclasses, srd_class_features, srd_backgrounds, srd_feats, srd_spells, srd_equipment, srd_monsters

- Command npm run srd:import para rodar importação

- ~400 entries carregadas (espécies ~12, classes ~12, subclasses ~40, spells ~400, equipamentos ~200, monsters ~400)

- Tabelas marcadas como read-only (RLS: DENY all writes para anon/authenticated)

- Helper de busca getSrdSpecies(id), getSrdSpellsForClass(classId), etc.

## Pseudo-código chave

// src/lib/rpg/srd-import.ts import { db } from "@/lib/db/client"; import { srdSpecies, srdClasses, srdSpells } from "@/lib/db/schema"; import rawSRD from "./srd-5.2.json"; // baixado do repo 5e-bits async function importSpecies() { for (const sp of rawSRD.species) { await db.insert(srdSpecies).values({ id: crypto.randomUUID(), name: sp.name, source: "SRD 5.2 CC-BY", traits: sp.traits, // jsonb }).onConflictDoNothing(); } } // Similar para classes, subclasses, spells, equipment, monsters, backgrounds, feats async function main() { await importSpecies(); await importClasses(); await importSubclasses(); await importBackgrounds(); await importFeats(); await importSpells(); await importEquipment(); await importMonsters(); console.log("SRD importado"); } // Helper de busca export async function getSrdSpellsForClass(classId: string, level: number) { return db.select().from(srdSpells) .where(and( sql`${srdSpells.classes} @> \$\$\${classId}\$$`, lte(srdSpells.level, level) )); }

## Critérios de aceitação

☐  npm run srd:import popula todas as tabelas srd_* sem erros

☐  SELECT COUNT(*) FROM srd_spells retorna ~400

☐  SELECT em srd_species retorna todas as espécies padrão (Human, Elf, Dwarf, etc.)

☐  Tabelas srd_* são read-only (INSERT via anon falha)

☐  Helper getSrdSpellsForClass funciona corretamente

☐  Dados incluem spells de levels 1-9 (Cure Wounds, Fireball, Wish, etc.)

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F2 concluído). Fase F3 — Importar SRD 5.2 (CC-BY). OBJETIVO: popular tabelas srd_* com dados de referência do D&D 5.5E. TAREFAS: 1. Baixar JSON do SRD 5.2 (repo 5e-bits/5e-database ou fonte oficial CC-BY 4.0) 2. Salvar em src/lib/rpg/srd-5.2.json (ou usar stream para não inflar repo) 3. Criar src/lib/rpg/srd-import.ts com funções por entidade (species, classes, subclasses, backgrounds, feats, spells, equipment, monsters) 4. Cada função faz bulk insert com onConflictDoNothing 5. Adicionar script no package.json: "srd:import": "tsx src/lib/rpg/srd-import.ts" 6. RLS: marcar tabelas srd_* como read-only (DENY all para anon/authenticated) 7. Helpers de busca: getSrdSpecies, getSrdClasses, getSrdSpellsForClass, getSrdSpellById, etc. REFERÊNCIA: seção 8 do documento técnico. ENTREGAR: commit "F3: srd import". `npm run srd:import` popula ~400 entries.

# 9. Fase F4 — CRUD de Personagem

## Pré-requisitos

- F1 concluído (auth funcional)

- F3 concluído (srd_* populado)

## Entregáveis

- Wizard de criação multi-step em /characters/new (espécie → classe → subclasse → background → ability scores → skills → spells → equipment → feats → review)

- Validação Zod para cada step + validação final do personagem completo

- Server Action createCharacter com cálculo automático: hp_max (hit_die + CON mod), ac (10 + DEX mod + armor), initiative_mod (DEX mod + feat bonuses), proficiency_bonus (por level)

- Página /characters (lista do user) e /characters/[id] (ficha completa)

- Server Action updateCharacter (edição parcial)

- Server Action toggleVisibility (muda is_visible_to_master)

- Cálculo automático de initiative_mod ao criar/editar

- Upload de avatar (opcional) via Supabase Storage

## Pseudo-código chave

// src/actions/characters.ts async function createCharacter(input: CharacterInput) { const session = await getSession(); const validated = characterSchema.parse(input); // Zod // Cálculos automáticos const conMod = modifier(validated.abilityScores.con); const dexMod = modifier(validated.abilityScores.dex); const hitDie = await getHitDieForClass(validated.classId); // ex: 10 para fighter const hpMax = hitDie + conMod; const ac = 10 + dexMod; // simplificado (sem armor no MVP) const initiativeMod = dexMod + featBonuses(validated.feats, 'initiative'); const profBonus = proficiencyForLevel(validated.level); const [char] = await db.insert(characters).values({ ownerUserId: session.user.id, ...validated, hpMax, ac, initiativeMod, hpCurrent: hpMax, isNpc: false, // PCs por default; NPCs persistentes via F5 isVisibleToMaster: true, }).returning(); await auditLog('character_created', char.id, session.user.id); revalidatePath('/characters'); return char; } // Zod schema const characterSchema = z.object({ name: z.string().min(1).max(50), speciesId: z.string().uuid(), classId: z.string().uuid(), subclassId: z.string().uuid().optional(), backgroundId: z.string().uuid(), level: z.number().int().min(1).max(20), abilityScores: z.object({ str: z.number().int().min(1).max(30), dex: z.number().int().min(1).max(30), con: z.number().int().min(1).max(30), int: z.number().int().min(1).max(30), wis: z.number().int().min(1).max(30), cha: z.number().int().min(1).max(30), }), skillProficiencies: z.array(z.string()), preparedSpells: z.array(z.string().uuid()).optional(), equipment: z.array(z.object({ itemId: z.string().uuid(), qty: z.number() })), feats: z.array(z.string().uuid()), });

## Critérios de aceitação

☐  Criar personagem nível 1 (Fighter Human) válido com HP 11 (10 + 1 CON)

☐  Wizard navega por todos os steps sem perder dados

☐  Zod rejeita ability score < 1 ou > 30

☐  Cálculo de initiative_mod = DEX mod (e feat Alert dá +5 se marcado)

☐  Mestre NÃO consegue ver ficha completa de personagem com is_visible_to_master=false (RLS)

☐  Toggle de visibility persiste em DB

☐  Página /characters mostra lista paginada do usuário

☐  Página /characters/[id] mostra ficha completa editável

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F1+F3 concluídos). Fase F4 — CRUD de Personagem completo. OBJETIVO: wizard de criação multi-step + ficha D&D 5.5E completa. TAREFAS: 1. /characters/new — wizard multi-step com persistência parcial (state em querystring ou localStorage): step1: espécie (select srd_species) step2: classe (select srd_classes) step3: subclasse (filtrado por classe) step4: background step5: ability scores (point buy OU rolled) step6: skills (escolher proficientes por classe/background) step7: spells (se classe caster, filtrar por classe + level) step8: equipment (starting equipment da classe OU escolha manual) step9: feats (se level permite, ex: level 4/8/12) step10: review + submit 2. Zod schema characterSchema validando tudo (ver pseudo-código F4) 3. Server Action createCharacter com cálculos automáticos (hp, ac, initiative_mod, prof_bonus) 4. /characters (lista paginada do user) 5. /characters/[id] (ficha completa editável com toggle de visibilidade) 6. Server Action updateCharacter, toggleVisibility 7. Upload de avatar opcional via Supabase Storage REFERÊNCIA: seção 9 do documento técnico. ENTREGAR: commit "F4: character CRUD". Criar personagem nível 1 de Fighter Human funciona.

# 10. Fase F5 — NPC Templates + Temp NPCs

## Pré-requisitos

- F2 concluído (schema npc_templates e room_temp_npcs existem)

- F1 concluído (auth)

## Entregáveis

- Página /npc-templates com CRUD completo (criar, listar, editar, deletar)

- Criar NPC como character com is_npc=true (ficha completa, persistent, reusável em N salas)

- Criar npc_template (stat block leve: hp, ac, init_mod, statblock jsonb)

- Marcar npc_template como is_public (visível a outros mestres)

- UI para selecionar npc_template ao adicionar NPC temporário à sala (em F6)

- Server Action createNpcTemplate, updateNpcTemplate, deleteNpcTemplate

- Helper instantiateTempNpc(roomId, templateId, quantity) que cria N instâncias em room_temp_npcs

## Pseudo-código chave

// src/actions/npcs.ts async function createNpcTemplate(input: NpcTemplateInput) { const session = await getSession(); const validated = npcTemplateSchema.parse(input); const [tpl] = await db.insert(npcTemplates).values({ ownerId: session.user.id, name: validated.name, hp: validated.hp, ac: validated.ac, initMod: validated.initMod, statblock: validated.statblock, // {actions, reactions, legendary, resistances, senses, languages} isPublic: validated.isPublic ?? false, }).returning(); await auditLog('npc_template_created', tpl.id, session.user.id); revalidatePath('/npc-templates'); return tpl; } // Helper para instanciar em sala (usado em F6) async function instantiateTempNpc(roomId: string, templateId: string ¦ null, quantity: number) { const tpl = templateId ? await db.select().from(npcTemplates).where(eq(npcTemplates.id, templateId)).limit(1) : null; const instances = []; for (let i = 1; i <= quantity; i++) { const [inst] = await db.insert(roomTempNpcs).values({ roomId, templateId: templateId ?? null, label: tpl ? `${tpl[0].name} #${i}` : `NPC #${i}`, instanceNumber: i, hpCurrent: tpl?.[0].hp ?? 10, hpMax: tpl?.[0].hp ?? 10, ac: tpl?.[0].ac ?? 12, initMod: tpl?.[0].initMod ?? 0, statblock: tpl?.[0].statblock ?? {}, }).returning(); instances.push(inst); } return instances; } // Criar NPC complexo (full sheet) — reusa createCharacter com flag async function createNpcCharacter(input: CharacterInput) { const char = await createCharacter(input); // F4 await db.update(characters).set({ isNpc: true }).where(eq(characters.id, char.id)); return char; }

## Critérios de aceitação

☐  Mestre cria template 'Lobo' (HP 11, AC 13, init +2) e aparece em /npc-templates

☐  Mestre marca template como public — outro mestre consegue ver e usar

☐  Helper instantiateTempNpc(roomId, 'lobo-id', 4) cria 4 entradas em room_temp_npcs com instance_number 1..4

☐  NPC complexo (full sheet) pode ser criado como character com is_npc=true

☐  NPC complexo aparece em /characters com badge "NPC"

☐  DeleteNpcTemplate impede se template está em uso em alguma room_temp_npcs (foreign key)

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F2+F1 concluídos, F4 pode estar em paralelo). Fase F5 — NPC Templates + Temp NPCs. OBJETIVO: dois tipos de NPC: 1. NPC complexo (full sheet D&D) — character com is_npc=true 2. NPC template (stat block leve) — npc_templates, reutilizável, com quantity para instanciar em sala TAREFAS: 1. /npc-templates CRUD: criar, listar, editar, deletar 2. Form de criação: name, hp, ac, init_mod, statblock (jsonb com actions/reactions/resistances/senses), is_public toggle 3. Server Actions: createNpcTemplate, updateNpcTemplate, deleteNpcTemplate 4. Marcar NPCs complexos via createNpcCharacter (reusa createCharacter de F4 + set is_npc=true) 5. Helper instantiateTempNpc(roomId, templateId, quantity) — cria N instâncias com instance_number incremental 6. UI de browse de templates públicos (outros mestres) 7. RLS: templates public visível para todos; private só para owner REFERÊNCIA: seção 10 do documento técnico. ENTREGAR: commit "F5: npc templates". Mestre cria template "Lobo" e instancia 4 numa sala.

# 11. Fase F6 — Salas e Membership

## Pré-requisitos

- F1 concluído (auth)

- F2 concluído (schema rooms, room_members, room_characters, room_temp_npcs)

- F4 concluído (personagens existem para seleção)

- F5 concluído (NPC templates disponíveis)

## Entregáveis

- Server Action createRoom (gera código 6 chars alfanumérico único)

- Server Action joinRoom by código (cria room_membership role=player)

- Página /rooms/new (form nome + descrição)

- Página /rooms/join (input código)

- Página /rooms/[id] (lobby) com: lista de membros, lista de NPCs persistentes do mestre, lista de NPCs temporários, seleção de PJ ativo

- Server Action selectActiveCharacter(roomId, characterId) — garante 1 PJ por sala por jogador (UNIQUE constraint)

- Server Action addPersistentNpc(roomId, characterId) — mestre adiciona NPC complexo à sala

- Server Action addTempNpc(roomId, templateId, quantity) — mestre instancia N NPCs temporários

- Server Action removeTempNpc(roomId, tempNpcId)

- UI distinta para mestre vs jogador (controles de mestre escondidos para jogador)

## Pseudo-código chave

// src/actions/rooms.ts async function createRoom(input: { name: string }) { const session = await getSession(); const validated = roomCreateSchema.parse(input); // Gerar código único de 6 chars let code: string; let attempts = 0; do { code = nanoid(6).toUpperCase(); const exists = await db.select().from(rooms).where(eq(rooms.code, code)).limit(1); if (exists.length === 0) break; attempts++; } while (attempts < 5); if (attempts >= 5) throw new Error("Código não gerado após 5 tentativas"); const [room] = await db.insert(rooms).values({ masterUserId: session.user.id, name: validated.name, code, status: 'active', turnSeconds: 120, }).returning(); // Mestre é automaticamente membro await db.insert(roomMembers).values({ roomId: room.id, userId: session.user.id, role: 'master', }); revalidatePath('/dashboard'); return room; } async function joinRoom(code: string) { const session = await getSession(); const [room] = await db.select().from(rooms).where(and(eq(rooms.code, code.toUpperCase()), eq(rooms.status, 'active'))); if (!room) throw new Error("Sala não encontrada"); await db.insert(roomMembers).values({ roomId: room.id, userId: session.user.id, role: 'player', }).onConflictDoNothing(); // já é membro? não erro revalidatePath(`/rooms/${room.id}`); return room; } async function selectActiveCharacter(roomId: string, characterId: string) { const session = await getSession(); // Validar que char pertence ao user e não é NPC const [char] = await db.select().from(characters).where(and(eq(characters.id, characterId), eq(characters.ownerUserId, session.user.id), eq(characters.isNpc, false))); if (!char) throw new ForbiddenError(); // Upsert em room_characters; UNIQUE(room_id, active_for_user_id) garante 1 PJ await db.insert(roomCharacters).values({ roomId, characterId, isNpc: false, activeForUserId: session.user.id, }).onConflictDoUpdate({ target: [roomCharacters.roomId, roomCharacters.activeForUserId], set: { characterId }, }); await broadcast(`room:${roomId}`, "member:character_changed", { userId: session.user.id, characterId }); revalidatePath(`/rooms/${roomId}`); }

## Critérios de aceitação

☐  Mestre cria sala → código 6 chars gerado e exibido

☐  Jogador entra com código → aparece na lista de membros como 'player'

☐  Jogador seleciona PJ ativo → persiste em room_characters

☐  Jogador tenta selecionar 2º PJ → UNIQUE constraint substitui o anterior (não erro)

☐  Mestre adiciona NPC complexo à sala → aparece em "NPCs na sala"

☐  Mestre instancia "4 Goblins" → cria 4 entradas em room_temp_npcs

☐  Mestre pode remover NPC temporário

☐  Jogador não vê botões de mestre (criar NPC, etc.)

☐  Sala com status=destroyed NÃO aparece em listas nem permite join

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F1+F2+F4+F5 concluídos). Fase F6 — Salas & Membership. OBJETIVO: salas com mestre + N jogadores, seleção de PJ ativo, adicionar NPCs. TAREFAS: 1. Server Action createRoom: gera código 6 chars alfanumérico único (loop de retry), cria room + room_membership master automático 2. Server Action joinRoom by code 3. Páginas: /rooms/new (form nome), /rooms/join (input código), /rooms/[id] (lobby) 4. Lobby mostra: membros, NPCs persistentes do mestre, NPCs temporários, seletor de PJ ativo 5. Server Action selectActiveCharacter: UPSERT em room_characters usando UNIQUE(room_id, active_for_user_id) como target 6. Server Action addPersistentNpc(roomId, characterId): mestre adiciona NPC complexo à sala 7. Server Action addTempNpc(roomId, templateId, quantity): instancia N temp NPCs usando instantiateTempNpc de F5 8. Server Action removeTempNpc(roomId, tempNpcId): mestre remove 9. UI: mestre vê controles (criar NPC, adicionar NPC, configurar turn_seconds); jogador só vê seleção de PJ 10. Broadcast no channel room:{id} quando membro entra, sai, ou muda PJ ativo REFERÊNCIA: seção 11 do documento técnico. ENTREGAR: commit "F6: rooms". Mestre cria sala, jogador entra via código, seleciona PJ; mestre adiciona 4 goblins.

# 12. Fase F7 — Initiative Core (State Machine + Server Roll)

## Pré-requisitos

- F6 concluído (salas + membros + NPCs adicionáveis)

## Entregáveis

- Enum initiative_status (draft, rolling, ordered, active, finished) já existe no schema (F2)

- Server Action startInitiative(roomId, participantIds[]) — mestre seleciona participantes e dispara; cria initiative em status=rolling + N initiative_participants

- Server Action rollInitiative(participantId) — server-side via crypto.getRandomValues; audit em audit_rolls

- Tie-breaker pela regra D&D 5.5E: total → modifier → reroll recursivo

- Função orderAndActivateInitiative(initiativeId) — quando todos rolled, ordena, set status=active, set turn_started_at

- Broadcast via Supabase Realtime service role em todos os eventos

- Hook client useInitiativeSubscription(roomId) — inscreve no channel room:{roomId}

- Server Action masterRollAllNpcs(initiativeId) — mestre rola todos os NPCs selecionados em 1 clique

## Pseudo-código chave

// src/lib/rpg/dice.ts import { webcrypto } from "node:crypto"; const { getRandomValues } = webcrypto; export function rollD20(): number { const buf = new Uint8Array(1); getRandomValues(buf); return (buf[0] % 20) + 1; // 1..20 // ⚠️ Nota: % 20 tem leve bias; para MVP é ok. Para fairness total, usar rejection sampling. } export function rollDie(sides: number): number { const max = Math.floor(256 / sides) * sides; // rejection let r; do { const buf = new Uint8Array(1); getRandomValues(buf); r = buf[0]; } while (r >= max); return (r % sides) + 1; } // src/lib/rpg/tie-breaker.ts export function compareParticipants(a, b) { if (a.rollResult !== b.rollResult) return b.rollResult - a.rollResult; if (a.initiativeMod !== b.initiativeMod) return b.initiativeMod - a.initiativeMod; // Reroll até desempate (server-side autoritativo) let aRoll, bRoll; do { aRoll = rollD20(); bRoll = rollD20(); } while (aRoll === bRoll); return bRoll - aRoll; } // src/actions/initiative.ts async function startInitiative(roomId: string, participantIds: string[]) { const session = await getSession(); await assertMaster(roomId, session.user.id); const [init] = await db.insert(initiatives).values({ roomId, status: 'rolling', startedAt: new Date(), }).returning(); for (const pId of participantIds) { // pId pode ser room_character_id OU room_temp_npc_id const { type, ...data } = await resolveParticipant(pId); await db.insert(initiativeParticipants).values({ initiativeId: init.id, participantType: type, // 'character' ¦ 'temp_npc' characterId: type === 'character' ? data.characterId : null, tempNpcId: type === 'temp_npc' ? data.id : null, label: data.label, userIdResponsible: type === 'character' && !data.isNpc ? data.ownerUserId : null, addedMode: 'roll', }); } // Broadcast: participantes precisam rolar await broadcast(`room:${roomId}`, "initiative:started", { initiativeId: init.id }); // Para cada participant com user_id_responsible, criar notification await createNotifications(init.id); return init; } async function rollInitiative(participantId: string) { const session = await getSession(); await rateLimit.check(session.user.id, "roll-initiative", { limit: 30, window: "60s" }); const [p] = await db.select().from(initiativeParticipants).where(eq(initiativeParticipants.id, participantId)); if (!p) throw new NotFoundError(); if (p.hasRolled) throw new Error("Já rolou"); if (p.userIdResponsible !== session.user.id) throw new ForbiddenError(); const roll = rollD20(); const mod = await getInitiativeModForParticipant(p); // character.initiative_mod OU temp_npc.init_mod const total = roll + mod; await db.update(initiativeParticipants).set({ rollResult: total, hasRolled: true, }).where(eq(initiativeParticipants.id, participantId)); await db.insert(auditRolls).values({ characterId: p.characterId, roomId: (await getRoomIdForInitiative(p.initiativeId)), diceType: 'd20', result: roll, modifier: mod, total, }); // Verificar se todos rolaram const remaining = await db.select().from(initiativeParticipants) .where(and(eq(initiativeParticipants.initiativeId, p.initiativeId), eq(initiativeParticipants.hasRolled, false))); if (remaining.length === 0) { await orderAndActivateInitiative(p.initiativeId); } await broadcast(`room:${roomId}`, "initiative:rolled", { participantId, total }); } async function orderAndActivateInitiative(initiativeId: string) { const participants = await db.select().from(initiativeParticipants) .where(eq(initiativeParticipants.initiativeId, initiativeId)); // Ordena com tie-breaker D&D 5.5E participants.sort(compareParticipants); // Atribui position 0..N-1 em uma transaction await db.transaction(async (tx) => { for (let i = 0; i < participants.length; i++) { await tx.update(initiativeParticipants).set({ position: i }) .where(eq(initiativeParticipants.id, participants[i].id)); } await tx.update(initiatives).set({ status: 'active', currentPosition: 0, turnStartedAt: new Date(), }).where(eq(initiatives.id, initiativeId)); }); // Broadcast: fila ordenada + notificar 1º e 2º const roomId = await getRoomIdForInitiative(initiativeId); await broadcast(`room:${roomId}`, "initiative:ordered", { initiativeId, queue: participants }); const first = participants[0], second = participants[1]; if (first.userIdResponsible) { await db.insert(notifications).values({ userId: first.userIdResponsible, roomId, type: 'your_turn', payload: { participantId: first.id } }); await broadcast(`user:${first.userIdResponsible}`, "your_turn", { participantId: first.id }); } if (second?.userIdResponsible) { await broadcast(`user:${second.userIdResponsible}`, "you_are_next", { participantId: second.id }); } }

## Critérios de aceitação

☐  Mestre seleciona 4 participantes (2 PCs + 2 NPCs), clica "Disparar Iniciativa"

☐  Cada PC recebe notification + vê botão "Rolar Iniciativa"

☐  PC rola → audit_rolls populado com d20 result + modifier + total

☐  Mestre clica "Rolar NPCs" → todos NPCs rolam em 1 clique

☐  Quando todos rolaram, fila ordenada por total desc (com tie-breaker)

☐  Empate (ex: dois 18s) é resolvido por modifier → reroll até desempatar

☐  1º da fila recebe "your_turn" + notification; 2º recebe "you_are_next"

☐  Todos clientes na sala recebem "initiative:ordered" e veem a fila

☐  Rate limit rejeita 31º roll em 1 minuto (audit de rejeição)

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F6 concluído). Fase F7 — Initiative Core. OBJETIVO: state machine + rolagem server-side + ordenação + broadcast real-time. TAREFAS: 1. src/lib/rpg/dice.ts: rollD20() e rollDie() via crypto.getRandomValues (server-side) 2. src/lib/rpg/tie-breaker.ts: compareParticipants(a, b) pela regra D&D 5.5E (total → mod → reroll recursivo) 3. Server Action startInitiative(roomId, participantIds[]): cria initiative status=rolling + N participants 4. Server Action rollInitiative(participantId): valida user_id_responsible, rola, persiste, audit, check if all rolled → orderAndActivate 5. Server Action masterRollAllNpcs(initiativeId): rola todos NPCs com user_id_responsible NULL em 1 clique 6. Função orderAndActivateInitiative(initiativeId): sort com tie-breaker, atribui position 0..N-1, set status=active, turn_started_at=now 7. Broadcast no channel room:{id}: "initiative:started", "initiative:rolled", "initiative:ordered", "your_turn", "you_are_next" 8. Hook client useInitiativeSubscription(roomId): subscribe no channel, atualiza estado Zustand 9. Notification in-app: createNotifications para cada participante com user_id_responsible REFERÊNCIA: seção 12 do documento técnico. Diagrama de state machine nas notas. ENTREGAR: commit "F7: initiative core". 4 participantes rolam, fila ordena corretamente; tie-break funciona.

# 13. Fase F8 — Initiative UX (Sua vez, Próximo, Passar, Adicionar, Finalizar)

## Pré-requisitos

- F7 concluído (state machine + broadcast)

## Entregáveis

- Componente <QueueView/> reativo mostrando fila ordenada (posição atual destacada)

- Botão "É o seu turno! Faça sua jogada" para o participante em position=currentPosition

- Badge "Prepare-se, você é o próximo" para participant em position=currentPosition+1

- Server Action passTurn(initiativeId) — position atual vai para fim, todos sobem 1 posição, set turn_started_at=now

- Server Action addParticipant(initiativeId, participantId, mode: 'append' | 'roll') — mestre adiciona participante; 'append' vai pro fim; 'roll' insere por valor (rerola + posiciona)

- Server Action finalizeInitiative(initiativeId) — set status=finished, limpar positions

- UI: botão "Adicionar à iniciativa" com 2 opções (append / rerolar)

- Botão "Finalizar iniciativa" para mestre (com confirm)

- Botão "Passar a vez" visível só para participant atual com user_id_responsible = session.user.id

## Pseudo-código chave

// src/actions/initiative.ts (continuação) async function passTurn(initiativeId: string) { const session = await getSession(); const [init] = await db.select().from(initiatives).where(eq(initiatives.id, initiativeId)); if (init.status !== 'active') throw new StateError(); const participants = await db.select().from(initiativeParticipants) .where(eq(initiativeParticipants.initiativeId, initiativeId)) .orderBy(asc(initiativeParticipants.position)); const currentIdx = init.currentPosition; const current = participants[currentIdx]; // Autorizar: só o participant atual pode passar (ou mestre) if (current.userIdResponsible !== session.user.id) { await assertMaster(init.roomId, session.user.id); } // Marcar has_played para o atual await db.update(initiativeParticipants).set({ hasPlayed: true }) .where(eq(initiativeParticipants.id, current.id)); // Rotacionar: current vai pro fim, todos sobem 1 // Implementação: position = (position - 1 + N) % N const N = participants.length; await db.transaction(async (tx) => { for (let i = 0; i < N; i++) { const newPos = (participants[i].position - 1 + N) % N; await tx.update(initiativeParticipants).set({ position: newPos }) .where(eq(initiativeParticipants.id, participants[i].id)); } // currentPosition continua 0, mas agora aponta para o próximo await tx.update(initiatives).set({ turnStartedAt: new Date(), currentPosition: 0 }) .where(eq(initiatives.id, initiativeId)); }); const roomId = init.roomId; // Broadcast: turn passed await broadcast(`room:${roomId}`, "turn:passed", { initiativeId }); // Notificar novo 1º e 2º const newFirst = participants[(currentIdx + 1) % N]; const newSecond = participants[(currentIdx + 2) % N]; if (newFirst.userIdResponsible) { await db.insert(notifications).values({ userId: newFirst.userIdResponsible, roomId, type: 'your_turn', payload: { participantId: newFirst.id } }); await broadcast(`user:${newFirst.userIdResponsible}`, "your_turn", { participantId: newFirst.id }); } if (newSecond?.userIdResponsible) { await broadcast(`user:${newSecond.userIdResponsible}`, "you_are_next", { participantId: newSecond.id }); } } async function addParticipant(initiativeId: string, participantId: string, mode: 'append' ¦ 'roll') { const session = await getSession(); const [init] = await db.select().from(initiatives).where(eq(initiatives.id, initiativeId)); await assertMaster(init.roomId, session.user.id); if (init.status !== 'active') throw new StateError(); const { type, ...data } = await resolveParticipant(participantId); if (mode === 'append') { // Adiciona ao fim const maxPos = await db.select({ max: max(initiativeParticipants.position) }) .from(initiativeParticipants).where(eq(initiativeParticipants.initiativeId, initiativeId)); await db.insert(initiativeParticipants).values({ initiativeId, participantType: type, characterId: type === 'character' ? data.characterId : null, tempNpcId: type === 'temp_npc' ? data.id : null, label: data.label, userIdResponsible: type === 'character' && !data.isNpc ? data.ownerUserId : null, rollResult: 0, // sem roll, vai pro fim position: (maxPos[0].max ?? -1) + 1, hasRolled: true, // não precisa rolar addedMode: 'append', }); } else { // Rerola e insere por valor const roll = rollD20(); const mod = await getInitiativeModForParticipant({ participantType: type, ...data }); const total = roll + mod; // Inserir e re-ordenar todos por total desc await db.transaction(async (tx) => { await tx.insert(initiativeParticipants).values({ initiativeId, participantType: type, characterId: type === 'character' ? data.characterId : null, tempNpcId: type === 'temp_npc' ? data.id : null, label: data.label, userIdResponsible: type === 'character' && !data.isNpc ? data.ownerUserId : null, rollResult: total, hasRolled: true, addedMode: 'roll', }); // Re-ordenar const all = await tx.select().from(initiativeParticipants) .where(eq(initiativeParticipants.initiativeId, initiativeId)); all.sort(compareParticipants); for (let i = 0; i < all.length; i++) { await tx.update(initiativeParticipants).set({ position: i }) .where(eq(initiativeParticipants.id, all[i].id)); } }); } await broadcast(`room:${init.roomId}`, "initiative:participant_added", { initiativeId, participantId, mode }); } async function finalizeInitiative(initiativeId: string) { const session = await getSession(); const [init] = await db.select().from(initiatives).where(eq(initiatives.id, initiativeId)); await assertMaster(init.roomId, session.user.id); await db.update(initiatives).set({ status: 'finished', finishedAt: new Date(), }).where(eq(initiatives.id, initiativeId)); await broadcast(`room:${init.roomId}`, "initiative:finalized", { initiativeId }); }

## Critérios de aceitação

☐  1º da fila vê botão "É o seu turno"

☐  2º da fila vê badge "Prepare-se, você é o próximo"

☐  Jogador narra e clica "Passar a vez" → fila rotaciona (1º vai pro fim, 2º vira 1º)

☐  Novo 1º recebe notification + som (em F10)

☐  Novo 2º recebe notification "prepare-se"

☐  Mestre clica "Adicionar à iniciativa" → modal com 2 opções (append ou rerolar)

☐  Append: novo participant entra no fim da fila sem rolar

☐  Reroll: novo participant rola d20+mod e é inserido por valor (reordena fila)

☐  Mestre clica "Finalizar iniciativa" (com confirm) → status=finished

☐  Após finalize, mestre pode disparar nova iniciativa (status volta para draft/rolling)

☐  Jogador não consegue passar a vez se não for o participant atual

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F7 concluído). Fase F8 — Initiative UX completa. OBJETIVO: UX reativa para o tracker (sua vez, próximo, passar, adicionar, finalizar). TAREFAS: 1. Componente <QueueView/>: mostra fila ordenada, destaca posição atual, mostra label + total de cada participant 2. Componente <YourTurnButton/> para participant atual com user_id_responsible = session.user.id 3. Componente <NextUpBadge/> para participant em position+1 4. Server Action passTurn(initiativeId): rotaciona (1º→fim, 2º→1º), set turn_started_at=now, broadcast 5. Server Action addParticipant(initiativeId, participantId, mode: 'append' ¦ 'roll') 6. Server Action finalizeInitiative(initiativeId) com confirm 7. UI: botão "Adicionar à iniciativa" com modal de escolha (append / rerolar) 8. UI: botão "Finalizar iniciativa" (mestre only, com confirm dialog) 9. Hook useInitiativeSubscription recebe eventos: turn:passed, initiative:participant_added, initiative:finalized, your_turn, you_are_next 10. Estado Zustand: currentQueue, currentPosition, myParticipantId, isMyTurn, iAmNext REFERÊNCIA: seção 13 do documento técnico. ENTREGAR: commit "F8: initiative UX". Jogada completa de 4 participantes passando vez corretamente; mestre adiciona goblin no meio via reroll; mestre finaliza e pode iniciar nova.

# 14. Fase F9 — Timer Server-Authoritative

## Pré-requisitos

- F7 + F8 concluídos (state machine funcional)

## Entregáveis

- Coluna rooms.turn_seconds já existe (default 120, mestre edita em /rooms/[id]/settings)

- Coluna initiatives.turn_started_at já existe

- Coluna rooms.is_paused + initiatives.paused_at

- Vercel Cron job rodando a cada 1min: consulta initiatives com turn_started_at + turn_seconds < now AND is_paused=false → chama autoPassTurn

- Edge Function autoPassTurn(initiativeId) — equivalente a passTurn, mas sem auth check (chamado pelo cron)

- Client-side: useTimer hook que mostra countdown derivado de turn_started_at + room.turn_seconds

- Broadcast "timer:warning" 30s antes do fim (cron ou client-side trigger)

- Mestre pode pausar (rooms.is_paused=true; initiatives.paused_at=now) e retomar

- Pausa faz broadcast "timer:paused"; clients param de contar

## Pseudo-código chave

// vercel.json { "crons": [ { "path": "/api/cron/auto-pass", "schedule": "* * * * *" } // every 1 min ] } // src/app/api/cron/auto-pass/route.ts import { db } from "@/lib/db/client"; export async function GET(req: Request) { // Auth via header secret (não expor publicamente) if (req.headers.get("Authorization") !== `Bearer ${process.env.CRON_SECRET}`) { return new Response("Unauthorized", { status: 401 }); } // Buscar iniciativas ativas com turno expirado const expired = await db.execute(sql` SELECT i.id, i.room_id FROM initiatives i JOIN rooms r ON r.id = i.room_id WHERE i.status = 'active' AND r.is_paused = false AND i.turn_started_at + (r.turn_seconds ¦¦ ' seconds')::interval < now() `); for (const row of expired.rows) { await autoPassTurn(row.id); // Edge Function sem auth check } return Response.json({ processed: expired.rows.length }); } // src/lib/initiative/timer.ts export function getRemainingSeconds(initiative: Initiative, room: Room): number { if (room.isPaused ¦¦ initiative.pausedAt) { // Se pausado, retornar o tempo restante no momento da pausa if (initiative.pausedAt && initiative.turnStartedAt) { const elapsed = Math.floor((initiative.pausedAt.getTime() - initiative.turnStartedAt.getTime()) / 1000); return Math.max(0, room.turnSeconds - elapsed); } return room.turnSeconds; } if (!initiative.turnStartedAt) return room.turnSeconds; const elapsed = Math.floor((Date.now() - initiative.turnStartedAt.getTime()) / 1000); return Math.max(0, room.turnSeconds - elapsed); } // src/hooks/use-timer.ts (client-side countdown) export function useTimer(initiative: Initiative, room: Room) { const [remaining, setRemaining] = useState(() => getRemainingSeconds(initiative, room)); useEffect(() => { if (room.isPaused) return; // não contar quando pausado const interval = setInterval(() => { setRemaining(getRemainingSeconds(initiative, room)); }, 1000); return () => clearInterval(interval); }, [initiative.turnStartedAt, room.isPaused, room.turnSeconds]); // Trigger warning 30s antes useEffect(() => { if (remaining === 30) { broadcast(`room:${room.id}`, "timer:warning", { remaining: 30 }); } }, [remaining]); return remaining; }

## Critérios de aceitação

☐  Mestre configura turn_seconds=60 em /rooms/[id]/settings

☐  Jogador fica ocioso por 60s → vez é passada automaticamente pelo cron

☐  Client mostra countdown regressivo (60, 59, 58, ...) vermelho nos últimos 30s

☐  30s antes do fim, broadcast timer:warning é emitido (som em F10)

☐  Mestre clica "Pausar" → clients param de contar; is_paused=true persiste

☐  Mestre clica "Retomar" → turn_started_at é ajustado para now - elapsed; cron volta a contar

☐  Cron não processa iniciativas pausadas

☐  Vercel Cron secret validado (401 se chamado sem header)

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F7+F8 concluídos). Fase F9 — Timer server-authoritative. OBJETIVO: timer 2min default por turno, configurável por sala, auto-pass server-side. TAREFAS: 1. Configurar vercel.json com cron: { path: "/api/cron/auto-pass", schedule: "* * * * *" } 2. Route handler /api/cron/auto-pass: valida CRON_SECRET header, busca iniciativas expiradas, chama autoPassTurn para cada 3. Edge Function autoPassTurn(initiativeId): equivalente a passTurn sem auth check (autoritativo) 4. Query SQL: SELECT initiatives WHERE status='active' AND turn_started_at + turn_seconds < now() AND room.is_paused=false 5. Hook client useTimer(initiative, room): countdown derivado de turn_started_at + room.turn_seconds (não confiável para decidir, só para mostrar) 6. Mestre pode pausar (toggle is_paused em rooms; paused_at em initiatives) 7. Quando pausado: turn_started_at é ajustado na retomada para now - elapsed (preserva tempo restante) 8. Broadcast timer:warning 30s antes do fim (trigger client-side ao chegar em remaining=30) 9. UI: countdown vermelho nos últimos 30s; botão pausar/retomar para mestre 10. Página /rooms/[id]/settings: mestre edita turn_seconds (slider 30-300s) REFERÊNCIA: seção 14 do documento técnico. ENTREGAR: commit "F9: timer". Vercel Cron funcional; jogador ocioso tem vez passada automaticamente.

# 15. Fase F10 — Notificação Sonora + Visual

## Pré-requisitos

- F7 + F8 concluídos (eventos your_turn, you_are_next, timer:warning são emitidos)

## Entregáveis

- 3 sons bundled em /public/sounds: your-turn.mp3, prepare.mp3, timer-warning.mp3 (~50KB cada, curtos, distintivos)

- Helper src/lib/sounds/bundle.ts: playNotification(type) via Web Audio API

- Toggle global "Notificações sonoras" em /settings (default ON)

- Mestre pode subir som customizado em /rooms/[id]/settings (Storage, .mp3/.ogg, <500KB)

- Campo rooms.custom_sound_url populado quando mestre sobe som

- Quando rooms.custom_sound_url existe, use em vez de bundled

- Badge visual pulsante no avatar do participant atual (animação CSS)

- Toast visual "Prepare-se, você é o próximo" (auto-dismiss após 5s)

## Pseudo-código chave

// src/lib/sounds/bundle.ts import { useSettingsStore } from "@/stores/settings-store"; const SOUND_URLS = { your_turn: "/sounds/your-turn.mp3", prepare: "/sounds/prepare.mp3", timer_warning: "/sounds/timer-warning.mp3", }; let audioContext: AudioContext ¦ null = null; const cachedBuffers: Record<string, AudioBuffer> = {}; async function getBuffer(url: string): Promise<AudioBuffer> { if (cachedBuffers[url]) return cachedBuffers[url]; const res = await fetch(url); const arr = await res.arrayBuffer(); const ctx = audioContext ??= new AudioContext(); const buf = await ctx.decodeAudioData(arr); cachedBuffers[url] = buf; return buf; } export async function playNotification(type: 'your_turn' ¦ 'prepare' ¦ 'timer_warning', customUrl?: string) { const settings = useSettingsStore.getState(); if (!settings.soundEnabled) return; const url = customUrl ?? SOUND_URLS[type]; const buffer = await getBuffer(url); const ctx = audioContext ??= new AudioContext(); const source = ctx.createBufferSource(); source.buffer = buffer; source.connect(ctx.destination); source.start(0); } // No hook useInitiativeSubscription useEffect(() => { const channel = supabase.channel(`room:${roomId}`); channel.on("broadcast", { event: "your_turn" }, (payload) => { if (payload.payload.participantId === myParticipantId) { playNotification("your_turn", room.customSoundUrl); // + badge pulsante } }); channel.on("broadcast", { event: "you_are_next" }, (payload) => { if (payload.payload.participantId === myParticipantId) { playNotification("prepare", room.customSoundUrl); // + toast "Prepare-se" } }); channel.on("broadcast", { event: "timer:warning" }, () => { playNotification("timer_warning"); }); channel.subscribe(); return () => { channel.unsubscribe(); }; }, [roomId, myParticipantId]);

## Critérios de aceitação

☐  Som your_turn.mp3 toca ao receber broadcast your_turn para o participant atual

☐  Som prepare.mp3 toca ao receber broadcast you_are_next

☐  Som timer-warning.mp3 toca 30s antes do fim do turno

☐  Toggle "Notificações sonoras" em /settings desativa todos os sons

☐  Mestre sobe som customizado (.mp3, <500KB) → rooms.custom_sound_url populado

☐  Quando custom_sound_url existe, ele é usado em vez do bundled

☐  Badge visual pulsante (CSS animation) no avatar do participant atual

☐  Toast "Prepare-se" aparece por 5s e desaparece

☐  AudioContext só é inicializado após primeira interação do user (política browser)

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F7+F8 concluídos). Fase F10 — Notificação sonora + visual. OBJETIVO: sons + badge + toast para eventos de iniciativa. TAREFAS: 1. Criar/curar 3 sons curtos (<50KB cada, .mp3): your-turn.mp3 (ding triunfante), prepare.mp3 (ding suave), timer-warning.mp3 (bip urgente) 2. Salvar em /public/sounds/ 3. Helper src/lib/sounds/bundle.ts: playNotification(type, customUrl?) via Web Audio API com cache de AudioBuffer 4. Toggle global em /settings: "Notificações sonoras" (default ON); persistir em localStorage ou user settings 5. Server Action uploadCustomSound(roomId, file): mestre sobe .mp3 <500KB para Supabase Storage; salva URL em rooms.custom_sound_url 6. UI em /rooms/[id]/settings: upload de som custom + preview play 7. Hook useInitiativeSubscription integra playNotification para os 3 eventos 8. Badge pulsante: CSS @keyframes no avatar do participant atual (box-shadow pulse) 9. Toast component (shadcn/ui sonner) para "Prepare-se, você é o próximo" (auto-dismiss 5s) 10. AudioContext lazy init (não criar até primeira interação do user) REFERÊNCIA: seção 15 do documento técnico. ENTREGAR: commit "F10: sound + visual". Som toca ao receber your_turn; mestre sobe som custom; jogador silencia tudo no settings.

# 16. Fase F11 — Hardening de Segurança

## Pré-requisitos

- F1-F10 concluídos (todas as features existem)

## Entregáveis

- @upstash/ratelimit em rollInitiative (30 rolls/60s/user) e createRoom (10 creates/60s/user)

- audit_logs UI para mestre em /rooms/[id]/audit (timeline de ações)

- Webhook Better Auth user.deleted → handleAccountDeletion: busca salas onde user é mestre; para cada, broadcast room:destroyed + notifications para membros; marca rooms.status=destroyed, destroyed_at=now

- Email verification obrigatório para criar sala (check em createRoom)

- Zod validation em todos os Server Actions (inputs já validados, mas revisitar e reforçar)

- Sanitização de texto livre (char name, room name, etc.) com DOMPurify

- Audit log em todas as mutações críticas (create character, start initiative, pass turn, add participant, finalize, etc.)

- Logs de rate limit rejeitado (audit_logs action=rate_limited)

## Pseudo-código chave

// src/lib/rate-limit.ts import { Ratelimit } from "@upstash/ratelimit"; import { Redis } from "@upstash/redis"; export const rollLimit = new Ratelimit({ redis: Redis.fromEnv(), limiter: Ratelimit.slidingWindow(30, "60 s"), analytics: true, prefix: "rl:roll", }); export const createRoomLimit = new Ratelimit({ redis: Redis.fromEnv(), limiter: Ratelimit.slidingWindow(10, "60 s"), prefix: "rl:room", }); // Uso em rollInitiative async function rollInitiative(participantId: string) { const session = await getSession(); const { success } = await rollLimit.limit(session.user.id); if (!success) { await db.insert(auditLogs).values({ userId: session.user.id, action: 'rate_limited', metadata: { resource: 'roll_initiative' }, }); throw new RateLimitError(); } // ... resto } // src/app/api/auth/webhook/route.ts (Better Auth user.deleted) export async function POST(req: Request) { const event = await req.json(); if (event.type !== 'user.deleted') return new Response("ignored"); const userId = event.user.id; await handleAccountDeletion(userId); return new Response("ok"); } async function handleAccountDeletion(userId: string) { // Buscar salas onde user é mestre const roomsOwned = await db.select().from(rooms).where(and(eq(rooms.masterUserId, userId), eq(rooms.status, 'active'))); for (const room of roomsOwned) { // Marcar como destroyed await db.update(rooms).set({ status: 'destroyed', destroyedAt: new Date() }).where(eq(rooms.id, room.id)); // Notificar todos os membros (exceto o mestre que deletou) const members = await db.select().from(roomMembers).where(and(eq(roomMembers.roomId, room.id), ne(roomMembers.userId, userId))); for (const m of members) { await db.insert(notifications).values({ userId: m.userId, roomId: room.id, type: 'room_destroyed', payload: { roomName: room.name, reason: 'master_account_deleted' }, }); await broadcast(`user:${m.userId}`, "room:destroyed", { roomId: room.id, roomName: room.name }); } } // Soft delete do user (preservar dados para auditoria por 7 dias) await db.update(user).set({ deletedAt: new Date() }).where(eq(user.id, userId)); }

## Critérios de aceitação

☐  31º roll em 60s para o mesmo user é rejeitado (RateLimitError) + audit log

☐  11ª criação de sala em 60s para o mesmo user é rejeitada

☐  Página /rooms/[id]/audit mostra timeline de ações (master only)

☐  User deletar própria conta → todas as salas onde é mestre viram status=destroyed

☐  Membros das salas órfãs recebem notification 'room_destroyed' com nome da sala

☐  User tenta criar sala sem email verificado → erro 'Verifique seu email primeiro'

☐  Textos livres (char name, room name) são sanitizados com DOMPurify (rejeita <script>)

☐  Audit log populado para: character_created, initiative_started, turn_passed, participant_added, initiative_finalized, room_created, room_joined

☐  Logs de rate_limited rejeitados aparecem em audit_logs

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F1-F10 concluídos). Fase F11 — Hardening de segurança. OBJETIVO: tornar o produto público seguro. Rate limit + audit + webhook account deletion + sanitização. TAREFAS: 1. Configurar Upstash Redis (free tier ok) — UPSTASH_REDIS_REST_URL + TOKEN no .env 2. src/lib/rate-limit.ts: rollLimit (30/60s) e createRoomLimit (10/60s) com sliding window 3. Integrar rate limit em rollInitiative e createRoom (já existem de F7 e F6) 4. UI /rooms/[id]/audit: timeline cronológica de audit_logs (mestre only) 5. Webhook handler /api/auth/webhook: escuta evento user.deleted do Better Auth → handleAccountDeletion 6. handleAccountDeletion: busca salas onde user é mestre, marca destroyed, notifica membros, soft delete user 7. Em createRoom: check user.emailVerified === true (senão throw) 8. Revisitar todos os Server Actions: garantir Zod validation reforçada (refine checks) 9. Sanitização: helper sanitizeText(text) com DOMPurify; aplicar em char.name, room.name, room.description, npc_templates.name, etc. 10. Audit log em todas as mutações críticas (já parcialmente implementado; completar) 11. Logs de rate_limited: auditLogs com action='rate_limited' REFERÊNCIA: seção 16 do documento técnico. ENTREGAR: commit "F11: security". Rate limit funciona; user deleta conta → salas órfãs notificadas; audit UI completa.

# 17. Fase F12 — Testes E2E + Deploy Vercel

## Pré-requisitos

- F11 concluído (hardening aplicado)

## Entregáveis

- Playwright configurado com projetos separados (chromome, firefox)

- Teste E2E crítico: login Discord → criar sala → entrar com outro user → criar personagem → disparar iniciativa → rolar → passar vez → finalizar

- vercel.json com cron jobs configurados

- Variáveis de produção documentadas em .env.production (com URLs reais do Supabase + redirect URI de prod)

- Sentry (opcional) para error monitoring

- Deploy preview em ambiente Vercel Preview functional

- OAuth Discord redireciona para URL de produção (não localhost)

- Smoke test pós-deploy: cron auto-pass endpoint retorna 200 com CRON_SECRET

## Pseudo-código chave

// playwright.config.ts import { defineConfig } from '@playwright/test'; export default defineConfig({ testDir: './e2e', use: { baseURL: process.env.E2E_BASE_URL ?? 'http://localhost:3000', storageState: undefined, }, projects: [ { name: 'chromium', use: { browserName: 'chromium' } }, ], webServer: { command: 'npm run dev', url: 'http://localhost:3000', reuseExistingServer: true, }, }); // e2e/critical-flow.spec.ts import { test, expect } from '@playwright/test'; test('fluxo crítico de iniciativa', async ({ browser }) { // Mestre const masterCtx = await browser.newContext(); const masterPage = await masterCtx.newPage(); await masterPage.goto('/login'); await masterPage.click('text=Entrar com Discord'); // ... OAuth flow com mock ou test account await masterPage.goto('/rooms/new'); await masterPage.fill('input[name=name]', 'Sala de Teste'); await masterPage.click('text=Criar'); const roomCode = await masterPage.textContent('[data-testid=room-code]'); // Jogador const playerCtx = await browser.newContext(); const playerPage = await playerCtx.newPage(); await playerPage.goto('/login'); await playerPage.click('text=Entrar com Discord'); await playerPage.goto('/rooms/join'); await playerPage.fill('input[name=code]', roomCode); await playerPage.click('text=Entrar'); // Selecionar PJ ativo await playerPage.click('text=Selecionar personagem'); await playerPage.click('[data-testid=character-option-0]'); // Mestre dispara iniciativa await masterPage.click('[data-testid=participant-checkbox-0]'); // PJ await masterPage.click('[data-testid=participant-checkbox-1]'); // NPC await masterPage.click('text=Disparar Iniciativa'); // Jogador rola await playerPage.click('text=Rolar Iniciativa'); await expect(playerPage.locator('[data-testid=roll-result]')).toBeVisible(); // Mestre rola NPCs await masterPage.click('text=Rolar NPCs'); // Fila ordenada aparece await expect(masterPage.locator('[data-testid=queue-view]')).toBeVisible(); await expect(masterPage.locator('[data-testid=queue-item]').first()).toContainText(/./); // 1º passa a vez await masterPage.click('text=Passar a Vez'); await expect(masterPage.locator('[data-testid=queue-item]').first()).toHaveAttribute('data-is-current', 'true'); // Mestre finaliza await masterPage.click('text=Finalizar Iniciativa'); await masterPage.click('text=Confirmar'); // Verificar fila limpa await expect(masterPage.locator('[data-testid=queue-view]')).toBeHidden(); }); // vercel.json { "crons": [ { "path": "/api/cron/auto-pass", "schedule": "* * * * *" } ] }

## Critérios de aceitação

☐  Playwright config funcional com browser chromium

☐  Teste e2e/critical-flow.spec.ts passa em CI (sem OAuth real — usar test account ou mock)

☐  vercel.json configurado com cron job de 1min para /api/cron/auto-pass

☐  Variáveis de produção documentadas e aplicadas no Vercel

☐  OAuth Discord redireciona para https://{prod-domain}/api/auth/callback/discord (não localhost)

☐  Smoke test pós-deploy: curl https://{prod}/api/cron/auto-pass com Bearer CRON_SECRET retorna 200

☐  Sentry (se configurado) captura erros runtime

☐  Domain custom opcional configurável

PROMPT PARA ZAI Você está no "RPG Initiative Tracker" (F11 concluído). Fase F12 — Testes E2E + deploy Vercel. OBJETIVO: testar fluxo crítico end-to-end + configurar deploy Vercel produção. TAREFAS: 1. Instalar Playwright: npm i -D @playwright/test 2. playwright.config.ts: browser chromium, baseURL localhost:3000, webServer npm run dev 3. e2e/critical-flow.spec.ts: teste crítico completo (ver pseudo-código F12) - Login Discord (usar test account ou mock OAuth) - Mestre cria sala, jogador entra via código - Jogador seleciona PJ; mestre adiciona NPC - Mestre dispara iniciativa; ambos rolam; mestre rola NPCs - Verificar fila ordenada; passar vez; finalizar 4. Setup Discord OAuth test account (separado do user pessoal) 5. vercel.json com cron job "* * * * *" para /api/cron/auto-pass 6. Documentar .env.production com URLs reais 7. Configurar variáveis no painel Vercel 8. Discord OAuth redirect URI produção: https://{domain}/api/auth/callback/discord 9. Smoke test script: scripts/smoke-test.sh (curl com Bearer CRON_SECRET) 10. Deploy preview em https://{project}.vercel.app 11. (Opcional) Sentry para error monitoring REFERÊNCIA: seção 17 do documento técnico. ENTREGAR: commit "F12: tests + deploy". Teste E2E passa em CI; preview deploy funcional.

# 18. Checklist Final de Pronto (MVP 1)

Marque cada item quando concluído. MVP 1 está pronto quando todos os itens abaixo estão ✅.

## Pré-requisitos externos

☐  Conta Vercel provisionada

☐  Projeto Supabase criado (ref + URL + anon key + service role key)

☐  Upstash Redis (free tier) criado (URL + token)

☐  Discord app criado (CLIENT_ID + SECRET + redirect URI localhost + prod)

☐  Domínio próprio (opcional, pode começar com *.vercel.app)

## F0 — Setup

☐  Next.js 15 + TypeScript strict inicializado

☐  Tailwind 4 + shadcn/ui init

☐  Estrutura de pastas /src/{app,lib,actions,components,hooks,stores,types}

☐  .env.example com todas as variáveis

☐  drizzle.config.ts apontando para DATABASE_URL

☐  npm run dev sobe localhost:3000 com placeholder

## F1 — Auth

☐  Better Auth configurado (Drizzle adapter + Discord + email)

☐  Tabelas auth no Postgres (user, session, account, verification)

☐  Route handler /api/auth/[...all] delegando para Better Auth

☐  Middleware validando sessão em rotas protegidas

☐  Login Discord funcional; rota protegida redireciona

## F2 — Schema

☐  Todas as 11 tabelas de domínio no schema.ts (characters, npc_templates, rooms, room_members, room_characters, room_temp_npcs, initiatives, initiative_participants, notifications, audit_rolls, audit_logs)

☐  Enums definidos (room_status, member_role, initiative_status, participant_type, added_mode)

☐  Constraint UNIQUE(room_id, active_for_user_id) em room_characters

☐  CHECK character_id XOR temp_npc_id em initiative_participants

☐  drizzle-kit push aplica sem erro

☐  RLS policies aplicadas (defense-in-depth)

## F3 — SRD Import

☐  Script srd-import.ts funcional

☐  ~400 entries em srd_spells; ~12 em srd_species; ~12 em srd_classes

☐  Tabelas srd_* read-only (RLS deny writes para anon/authenticated)

☐  Helper getSrdSpellsForClass funciona

## F4 — Character CRUD

☐  Wizard multi-step funcional (espécie → classe → ... → review)

☐  Zod validation em todos os campos

☐  Cálculo automático de HP, AC, initiative_mod, prof_bonus

☐  Toggle is_visible_to_master funcional

☐  RLS: mestre não vê ficha completa com toggle off

## F5 — NPC Templates

☐  CRUD de npc_templates funcional

☐  NPC complexo (character com is_npc=true)

☐  Helper instantiateTempNpc cria N instâncias

☐  Template is_public visível a outros mestres

## F6 — Salas

☐  createRoom gera código 6 chars único

☐  joinRoom por código

☐  Lobby mostra membros + NPCs + seleção de PJ

☐  selectActiveCharacter garante 1 PJ/sala/jogador

☐  Mestre adiciona NPC persistente + NPC temporário (com quantity)

☐  UI distinta mestre vs jogador

## F7 — Initiative Core

☐  startInitiative cria initiative + participants

☐  rollInitiative server-side via crypto.getRandomValues

☐  audit_rolls populado

☐  Tie-breaker D&D 5.5E (total → mod → reroll)

☐  orderAndActivateInitiative ordena e set status=active

☐  Broadcast via Supabase Realtime service role

☐  masterRollAllNpcs em 1 clique

☐  Rate limit (30/60s) em rollInitiative

## F8 — Initiative UX

☐  QueueView reativo

☐  Botão "É o seu turno" para participant atual

☐  Badge "Prepare-se" para o próximo

☐  passTurn rotaciona fila corretamente

☐  addParticipant com mode append OU reroll

☐  finalizeInitiative

☐  Só participant atual consegue passar vez

## F9 — Timer

☐  rooms.turn_seconds default 120

☐  Vercel Cron 1min funcional

☐  autoPassTurn no cron expira

☐  Client countdown derivado de turn_started_at

☐  timer:warning 30s antes

☐  Mestre pausa/retoma

## F10 — Sound + Visual

☐  3 sons bundled (your-turn, prepare, timer-warning)

☐  playNotification via Web Audio API

☐  Toggle global em /settings

☐  Mestre sobe som custom (Storage)

☐  Badge pulsante + toast "Prepare-se"

## F11 — Security

☐  Rate limit em roll (30/60s) e createRoom (10/60s)

☐  Audit UI /rooms/[id]/audit

☐  Webhook user.deleted → handleAccountDeletion

☐  Email verification obrigatório para criar sala

☐  Sanitização DOMPurify em textos livres

☐  Audit logs em todas as mutações críticas

## F12 — Tests + Deploy

☐  Playwright config + browser chromium

☐  Teste e2e/critical-flow.spec.ts passa em CI

☐  vercel.json com cron job

☐  Variáveis de produção no Vercel

☐  OAuth Discord redireciona para prod URL

☐  Smoke test do cron endpoint

☐  Preview deploy functional